CONJUNTO HABITACIONAL DA BOUÇA

A conclusão da Bouça foi para mim uma quase surpresa. Nunca perdi completamente a esperança de que isso acontecesse, sobretudo pela contínua pressão dos moradores das nunca acabadas casas da primeira fase.

Depois de 30 anos de interrupção, o empenho da Federação das Cooperativas foi determinante para a decisão da CMP e do INH de finalizar a obra.

Para além de construir a segunda fase do projecto, pretendia-se recuperar as casas existentes (cerca de 1/3 do total). Não era fácil convencer os  residentes em prescindir de algumas improvisadas intervenções entretanto realizadas. Sentia-se a dificuldade em aceitar a interrupção do “magnífico isolamento” em que viviam, no centro da cidade, embora em ambiente degradado; e também o receio de um eventual aumento de renda.

Foi necessário um paciente diálogo com os moradores, o qual  tornou clara a obrigação de manter quase integralmente o projecto inícial, salvo poucas excepções; assim o determinava o propósito de preservar as habitações já construídas e habitadas, parte de um projecto unitário. Esse diálogo incluiu cedências e inovações, ainda que pouco relevantes.

Eu próprio me debatia com dúvidas e dificuldades. A revisão do projecto obrigava a considerar a evolução profunda da população residente, em relação ao contexto anterior à revolução de 1974 (era então impensável a necessidade de uma garagem, ou a preocupação em demarcar espaços público e privado, impossível prever o grau de exigência dos Regulamentos actuais).

A Bouça era um projecto radicalmente económico, nem outra coisa poderia e deveria ser em 1974. A discussão do projecto revelou, anos volvidos, o desejo (e a possibilidade, ainda que reduzida) de melhoramentos pontuais de qualidade e de conforto. Era necessário atender às exigências manifestadas, algumas por preconceitos que acompanham a melhoria objectiva de qualidade de vida. Foi por isso e de novo um projecto participado, no que se refere à relação com as famílias residentes.

Concluída a obra, a reacção do mercado mostrou que o tipo de habitação não só não correspondia por inteiro às tendências actuais na procura de habitação económica – para bem e para mal – como, por outro lado, eram atractivas para outros sectores da população: estudantes, profissionais jovens, famílias recém-formadas - protagonistas da mobilidade característica da cidade contemporânea.

Na revisão feita perde-se de algum modo a integridade do primeiro desenho. Mas existe agora uma estação metropolitana à porta, ligando com toda a cidade; um fluxo de gente que atravessa o terreno; equipamentos abertos às ruas envolventes; um jardim tratado, automóveis como em qualquer conjunto habitacional.

Não é obra perfeita. Mas seria isso o principal?

Porto, 12 de Setembro de 2006

Álvaro Siza