Habitações no terreno do Tribunal de Menores - SAAL – Associação de Moradores da Bouça

Memória Descritiva e Justificativa

O Projecto anexo refere-se à 1ª fase do grupo habitacional a construir no terreno do Tribunal de Menores, para a Associação de Moradores da Bouça.

Mantendo-se os princípios gerais aprovados pela C.M.P. em 1973 e constantes do estudo prévio então elaborado para o Fundo de Fomento de Habitação, procedeu-se apenas a uma adaptação do programa às necessidades da Associação, adaptação essa referente à percentagem de tipos de habitação a considerar e ao ajustamento do módulo estrutural.

A fase programada para início de construção compreende dois dos quatro corpos do conjunto, exceptuados os topos respectivos a nordeste e sudoeste.

Apenas dois tipos, T2 e T3 (respectivamente 28 a 29 fogos) estão incluídos nesta fase.

O remate destes dois corpos constitui a 2ª fase da operação, que se pensa iniciar imediatamente após a conclusão dos toscos da 1ª fase, já que inclui as escadas da galeria de acesso às habitações que ocupam o 3º e 4º pisos, sendo portanto indispensável a conclusão simultânea das duas fases.

Apresenta-se em anexo planta topográfica do conjunto, com indicação do faseamento proposto.

A descrição de princípios gerais de solução foi já apresentada no estudo prévio de 1973.

Porto, 8 de Outubro de 1976

Álvaro Siza, arqtº